Ejercicios de VME

Ejercicio 1: Implementación de un sistema ERP

Una empresa quiere decidir entre tres alternativas para mejorar su gestión empresarial mediante un ERP. Los posibles estados del mercado y sus probabilidades son:

- Alta adopción del sistema por los usuarios: P(E1) = 0.5

- Adopción moderada: P(E2) = 0.3

- Baja adopción: P(E3) = 0.2

Las alternativas y resultados estimados (en miles de USD) son:

| Alternativa | Alta adopción (0.5) | Adopción moderada (0.3) | Baja adopción (0.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: Desarrollar internamente | 200 | 100 | -50 |
| A2: Comprar software comercial | 180 | 120 | 0 |
| A3: Subcontratar a consultora externa | 150 | 140 | 20 |

Tarea: Calcular el VME de cada alternativa y determinar cuál es la mejor decisión según este criterio.

Ejercicio 2: Migración a la nube

Una empresa de software evalúa mover sus servidores a la nube. Los estados posibles del mercado:

- Aumento de la demanda de usuarios: P(E1) = 0.6

- Demanda estable: P(E2) = 0.3

- Disminución de usuarios: P(E3) = 0.1

Resultados esperados (en miles de USD):

| Alternativa | Aumento (0.6) | Estable (0.3) | Disminución (0.1) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: Migrar a AWS | 250 | 180 | 50 |
| A2: Migrar a Azure | 230 | 200 | 30 |
| A3: Mantener servidores locales | 150 | 170 | 70 |

Tarea: Determinar el VME de cada alternativa y elegir la más conveniente.

Ejercicio 3: Desarrollo de aplicación móvil

Una startup tecnológico planea lanzar una aplicación móvil. Los estados posibles del mercado:

- Alta adopción de usuarios: P(E1) = 0.3

- Adopción media: P(E2) = 0.5

- Baja adopción: P(E3) = 0.2

Resultados esperados (en miles de USD):

| Alternativa | Alta adopción (0.3) | Adopción media (0.5) | Baja adopción (0.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: Desarrollo interno | 400 | 200 | -100 |
| A2: Desarrollo mediante freelancers | 300 | 250 | 0 |
| A3: Outsourcing internacional | 350 | 150 | -50 |

Tarea: Calcular el VME y decidir la mejor alternativa.

Ejercicios de criterios de decisión en incertidumbre

Ejercicio 1: Selección de proyecto de software bajo incertidumbre

Un equipo de ingeniería debe elegir entre tres proyectos sin información de probabilidades de éxito. Los posibles resultados en ganancias (miles de USD) son:

| Alternativa | Mejor escenario | Peor escenario |
| --- | --- | --- |
| A1: Desarrollo de sistema contable | 300 | -50 |
| A2: Aplicación de logística | 250 | 0 |
| A3: Plataforma educativa | 200 | 50 |

Tarea: Aplicando los criterios de decisión en incertidumbre (como Maximin y Maximax), determine cuál alternativa debería elegirse según cada criterio.

Ejercicio 2: Inversión en infraestructura tecnológica

Una empresa de telecomunicaciones quiere invertir en equipos de red de próxima generación. No se conoce la probabilidad de los distintos estados de demanda:

| Alternativa | Alta demanda | Media demanda | Baja demanda |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: Comprar routers de alta gama | 500 | 300 | -100 |
| A2: Comprar routers de gama media | 300 | 250 | 50 |
| A3: Alquilar infraestructura | 200 | 200 | 200 |

Tarea: Determinar la alternativa óptima usando criterios como Maximin, Minimax y Laplace (suponiendo un coeficiente de optimismo de 0.6).