Unidad Didáctica

Modelos de Redes, Unidad III

# Índice de Contenido

Contenido

Índice de Contenido	2

Introducción	3

Desarrollo de Contenidos	3

Redes.	3

Gráfica de Gantt.	3

Método de la Ruta Crítica (PERT/CPM).	3

Análisis de la Red PERT.	3

Presupuesto en los proyectos.	3

Aplicaciones de los modelos de Redes en la administración de proyectos en mercadotecnia, finanzas solución por computadora, interpretación de los resultados	3

Bibliografía y Webgrafía	4

Glosario	4

# Introducción

En la gestión de proyectos, la planificación y el seguimiento preciso son fundamentales para el éxito. La Unidad III: Modelos de Redes, nos sumerge en el mundo de las herramientas y técnicas que permiten visualizar y gestionar proyectos de manera eficiente. En esta unidad, exploraremos diversas metodologías y modelos que nos ayudarán a representar y comprender la complejidad de los proyectos, desde su estructura hasta su ejecución y control.

Nos adentraremos en la creación de redes de actividades, una representación visual poderosa que nos permite entender las interrelaciones entre las distintas tareas de un proyecto. Además, aprenderemos a diseñar y utilizar el diagrama de Gantt, una herramienta esencial para planificar y monitorear la duración de las actividades a lo largo del tiempo.

El método de la Ruta Crítica (PERT/CPM) será nuestro aliado para calcular el tiempo de finalización del proyecto y identificar las actividades críticas que pueden afectar su ejecución. Además, exploraremos cómo aplicar probabilidades en estos cálculos para gestionar la incertidumbre de manera efectiva.

No obstante, la gestión de proyectos no se limita solo a la programación temporal. También abordaremos aspectos financieros, calculando la demanda presupuestaria y los costos asociados a cada actividad. Este análisis nos proporcionará una visión integral del proyecto, permitiéndonos tomar decisiones informadas y asegurar su viabilidad económica.

Finalmente, exploraremos las aplicaciones prácticas de estos modelos en diversos contextos, desde la mercadotecnia hasta la solución de problemas financieros, destacando la importancia de la interpretación de los resultados para una gestión efectiva de proyectos.

# Desarrollo de Contenidos

## Redes.

## Gráfica de Gantt.

## Método de la Ruta Crítica (PERT/CPM).

## Análisis de la Red PERT.

## Presupuesto en los proyectos.

## Aplicaciones de los modelos de Redes en la administración de proyectos en mercadotecnia, finanzas solución por computadora, interpretación de los resultados

# Bibliografía y Webgrafía

Lovo Alezander (2012). Ejercicios Resueltos Esquina Noroeste. Wordpress.com. https://alexanderlovo.files.wordpress.com/2012/12/ejercicios-resueltos-mc3a8todo-esquina-noroeste.pdf

Salazar Bryan (2019). PERT – Técnica de evaluación y revisión de proyectos. ingenieriaindustrialonline.com. https://www.ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/

# Glosario

GANTT: El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un período determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto y, además, reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto

PERT: La Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (o Proyectos) (del inglés PERT, Program Evaluation and Review Techniques) es una técnica estadística de la administración y gestión de proyectos que fue diseñada para analizar y representar las tareas involucradas en culminar un proyecto.

Ruta crítica: El método de la ruta crítica o del camino crítico es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos. Este sistema de cálculo conocido por sus siglas en inglés CPM (Critical Path Method), fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de América, por un centro de investigación de operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand, buscando el control y la optimización de los costos mediante la planificación y programación adecuadas de las actividades componentes del proyecto. Otro proyecto importante de esa época, el proyecto del misil "Polaris" originó en 1958 la creación de uno de los métodos de programación por camino crítico, conocido con el nombre de PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Arista: (del latín arista) es, en geometría, el segmento de recta que limita la cara, también conocida como lado, de una figura plana

Nodo: es un espacio en el que confluyen parte de las conexiones de otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a su vez también son nodos. Todos se interrelacionan de una manera no jerárquica y conforman lo que en términos sociológicos o matemáticos se llama red. El concepto de red puede definirse como "conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una curva se interseca consigo misma. Lo que un nodo es concretamente, depende del tipo de redes a que nos refiramos

Presupuesto: El presupuesto es una herramienta que le permite saber cuáles son sus ingresos y gastos en un tiempo determinado, conocer cuánto puede destinar al ahorro para el cumplimiento de sus metas planteadas, identificar en qué está gastando su dinero, cuánto necesita para cubrir sus necesidades, determinar en qué está gastando