Unidad Didáctica

Evaluación Financiera de Proyectos Tecnológicos, Unidad VI

# Índice de Contenido

# IntroducciónÍndice de Contenido

# IntroducciónÍndice de Contenido

# IntroducciónÍndice de Contenido

Contenido

Índice de Contenido	2

IntroducciónÍndice de Contenido	2

IntroducciónÍndice de Contenido	2

IntroducciónÍndice de Contenido	2

Introducción	3

Desarrollo de Contenidos	5

6.1 Escenarios de evaluación financiera	5

6.2 Proyección de los estados financieros y flujos de caja del proyecto	5

6.3 Estimación del punto de equilibrio	5

6.4 Estimación de la tasa de interés de oportunidad	5

6.5 Indicadores de evaluación financiera: VAN y TIR	5

6.6 Relación Costo — Beneficio (B/C}	5

6.7 Interpretación de estados financieros	5

Bibliografía y Webgrafía	5

GlosarioBibliografía y Webgrafía	5

Glosario	5

GlosarioBibliografía y Webgrafía	5

GlosarioBibliografía y Webgrafía	5

Glosario	6

Glosario	6

Glosario	6

Glosario	6

# Introducción

La gestión exitosa de proyectos tecnológicos no solo requiere de una planificación técnica y estratégica rigurosa, sino también de una evaluación financiera exhaustiva que permita asegurar la viabilidad económica y la rentabilidad esperada. En un entorno empresarial globalizado y competitivo, el ingeniero en sistemas de información debe contar con herramientas que le permitan analizar, proyectar y tomar decisiones informadas sobre la inversión y los recursos financieros involucrados en los proyectos tecnológicos.

Esta unidad aborda los conceptos y metodologías esenciales para realizar una evaluación financiera sólida y precisa, que incluya la construcción y análisis de escenarios financieros, la proyección de estados financieros y flujos de caja, así como la estimación de indicadores clave para la toma de decisiones, como el punto de equilibrio, el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Costo-Beneficio (B/C). Además, se incluye la comprensión y análisis de la tasa de interés de oportunidad, que refleja el costo de capital y la rentabilidad mínima requerida para que un proyecto sea atractivo.

El dominio de estas herramientas financieras es indispensable para justificar inversiones en tecnología, evaluar alternativas y maximizar el retorno sobre los recursos asignados, minimizando riesgos financieros y optimizando la asignación de capital.

En el contexto nicaragüense, donde las empresas tecnológicas enfrentan limitaciones presupuestarias y alta competitividad, la capacidad para proyectar estados financieros y estimar indicadores de evaluación es clave para diseñar proyectos sostenibles, negociar financiamiento y presentar propuestas sólidas ante inversionistas o entidades gubernamentales.

En síntesis, esta unidad tiene como objetivo que el futuro ingeniero en sistemas de información desarrolle competencias en la evaluación financiera de proyectos tecnológicos, facilitando la toma de decisiones estratégicas que integren criterios técnicos, económicos y de mercado, y contribuyan al éxito y sostenibilidad de las iniciativas empresariales.

# Desarrollo de Contenidos

## Escenarios de evaluación financiera

1. ¿Qué es un escenario en la evaluación financiera y por qué usarlo?

Definición.

Un escenario es una configuración coherente y plausible de valores para las variables que impulsan los flujos de caja de un proyecto (adopción, precios, costos, tiempos, financiamiento, tipo de cambio, etc.). En lugar de una única proyección puntual, generamos varios futuros alternativos (pesimista, realista, optimista — u otros intermedios) para ver cómo varían los resultados financieros clave (VAN, TIR, B/C, payback).

Propósito.

- Cuantificar la incertidumbre y su efecto sobre la rentabilidad.

- Identificar umbrales y condiciones críticas (¿qué tan bajo puede caer la adopción sin que el proyecto pierda dinero?).

- Diseñar estrategias de mitigación (pilotos, staging, seguros, coberturas).

Analogía: imagina que el proyecto es un barco pequeño: los escenarios te permiten examinar la embarcación en calma, en oleaje moderado y en tormenta, para decidir si zarpas, si refuerzas las cuadernas o si esperas.

2. ¿Qué variables incluir? — “Drivers” típicos y su justificación

Para proyectos tecnológicos los drivers fundamentales son:

- Adopción / demanda: número de usuarios o unidades vendidas. (Ej.: % de docentes que adoptan el LMS).

- Precio por unidad / tarifa: cuánto paga cada usuario o cliente.

- Costos variables unitarios: costo por usuario que sube con el uso (soporte, ancho de banda).

- Costos fijos (CAPEX y OPEX): inversión inicial en servidores, licencias, capacitación; mantenimiento recurrente.

- Tiempo de implementación / retrasos: afecta cuándo comienzan a generarse ingresos.

- Tipo de cambio y riesgo país: importante si CAPEX o licencias están en USD y los ingresos en córdobas.

- Costo de financiamiento / tasa de descuento (TIO): incorpora riesgo del proyecto y alternativas de inversión.

Consejo: Identificar al menos 6–8 drivers y justificar, con datos locales, por qué cada uno importa para Nicaragua (ej.: costo de energía en Managua, acceso a Internet en zonas rurales).

3. Construcción de escenarios: reglas de coherencia y percentiles

Regla básica: cada escenario debe ser internamente consistente; no mezcles supuestos incompatibles (p. ej. “adopción muy alta” y “pérdida de reputación por bugs” sin explicar cómo coexisten).

Niveles sugeridos (regla empírica):

- Pesimista: valores en torno al percentil 10–25 del rango plausible. (ej.: adopción = 50–70% del caso base).

- Realista (caso base): percentil 50 (mediana) o la mejor estimación suportada por datos.

- Optimista: percentil 75–90 (ej.: adopción = 110–140% del base).

Cómo obtener rangos plausibles: usar datos primarios (pilotos, encuestas), datos secundarios (informes sectoriales), y juicio experto (Delphi si es posible). Documentar por qué se escogieron esos porcentajes.

4. Metodología paso a paso (clase práctica)

- Identificar drivers y su relación con cada línea del estado proyectado. (Haz un diagrama: driver → línea del flujo).

- Recolectar datos locales: encuestas cortas a 30–50 usuarios, precios de mercado, cotizaciones de equipos en USD.

- Establecer el caso base (realista) con supuestos medibles.

- Definir reglas de transformación para pesimista y optimista (p. ej. “pesimista = 60% del base en flujos de ingreso, OPEX +10%”).

- Calcular flujos de caja año por año para cada escenario.

- Descontar esos flujos con la TIO elegida para obtener VAN y comparar.

- Analizar sensibilidad (univariada y multivariada) y, si se requiere, realizar simulación Monte Carlo.

- Documentar conclusiones, riesgos, mitigaciones y umbrales de decisión.

5. Ejemplo - LMS y aulas híbridas

Supuestos del ejemplo

- Inversión inicial (CAPEX) I0= US$150,000
(servidores, cámaras, licencias, capacitación inicial).

- Horizonte = 5 años (proyecto educativo de mediano plazo).

- Flujos netos de caja antes de inversión financiera (caso base), ya neteados de costos operativos:

  - Año 1: US$40,000

  - Año 2: US$45,000

  - Año 3: US$55,000

  - Año 4: US$65,000

  - Año 5: US$75,000

- Tasa de descuento (TIO) i= 12% anual (0.12 en decimal). Justificación: mezcla de costo de capital estimado y prima por riesgo país/sector. (Discutir cómo estimar esto con Damodaran).

- Escenarios:

  - Pesimista: flujos = 60% del caso base.

  - Realista: flujos = 100% (caso base).

  - Optimista: flujos = 125% del caso base.

5.1. Fórmula de Valor Actual Neto (VAN)

VAN=t=1nFCt(1+i)t-I0

donde FCt= flujo neto en el año t, i= tasa de descuento, n= horizonte (5).

5.2. Cálculo del caso base

Para cada año calculamos PVt=FCt(1+i)t. Haré cada división con la forma numérica y el resultado redondeado a centavos (dos decimales).

Parámetros:

- i=0.12.

- 1+i=1.12.

Año 1:

PV1=40,0001.12=40,000÷1.12

Cálculo: 40,000÷1.12=35,714.285714…→ US$35,714.29

Año 2:

PV2=45,0001.122=45,000÷(1.12×1.12)=45,000÷1.2544

Cálculo: 45,000÷1.2544=35,873.7244897959…→ US$35,873.72

Año 3:

PV3=55,0001.123=55,000÷1.404928

Cálculo: 55,000÷1.404928=39,147.9136297376…→ US$39,147.91

Año 4:

PV4=65,0001.124=65,000÷1.57351936

Cálculo: 65,000÷1.57351936=41,308.6750963140…→ US$41,308.68

Año 5:

PV5=75,0001.125=75,000÷1.7623416832

Cálculo: 75,000÷1.7623416832=42,557.0141788949…→ US$42,557.01

Sumatoria de PVs (caso base):
t=15PVt=35,714.29+35,873.72+39,147.91+41,308.68+42,557.01

Sumo paso a paso (digit-by-digit style):

- 35,714.29+35,873.72=71,588.01

- 71,588.01+39,147.91=110,735.92

- 110,735.92+41,308.68=152,044.60

- 152,044.60+42,557.01=194,601.61

Valor presente total de ingresos proyectados = US$194,601.61

Finalmente:

VANrealista=194,601.61-150,000=US$44,601.61

Interpretación: el proyecto genera un VAN positivo de US$44,601.61 a i=12% en el escenario realista.

5.3. Cálculo del escenario pesimista (60% del base)

Calculamos FCt(pes)=0.6×FCt(base).

Flujos pesimistas:
Año1: 0.6×40,000=24,000
Año2: 0.6×45,000=27,000
Año3: 0.6×55,000=33,000
Año4: 0.6×65,000=39,000
Año5: 0.6×75,000=45,000

Ahora descontamos:

Año 1: PV1pes=24,000/1.12=21,428.5714285714→ 21,428.57
Año 2: 27,000/1.2544=21,524.2346938775→ 21,524.23
Año 3: 33,000/1.404928=23,488.7481778426→ 23,488.75
Año 4: 39,000/1.57351936=24,785.2050577884→ 24,785.21
Año 5: 45,000/1.7623416832=25,534.2085073370→ 25,534.21

Sumo los PVs:

- 21,428.57+21,524.23=42,952.80

- 42,952.80+23,488.75=66,441.55

- 66,441.55+24,785.21=91,226.76

- 91,226.76+25,534.21=116,760.97

Valor presente total (pesimista) = US$116,760.97

VAN pesimista = 116,760.97-150,000=-US$33,239.03

Interpretación: en este escenario el proyecto pierde dinero (VAN negativo).

5.4. Cálculo del escenario optimista (125% del base)

Flujos optimistas: FCtopt=1.25×FCtbase.

Año1: 50,000→ PV1=50,000/1.12=44,642.8571428571→ 44,642.86
Año2: 56,250→ 56,250/1.2544=44,842.1556122449→ 44,842.16
Año3: 68,750→ 68,750/1.404928=48,934.8920371720→ 48,934.89
Año4: 81,250→ 81,250/1.57351936=51,635.8438703925→ 51,635.84
Año5: 93,750→ 93,750/1.7623416832=53,196.2677236187→ 53,196.27

Sumo los PVs:

- 44,642.86+44,842.16=89,485.02

- 89,485.02+48,934.89=138,419.91

- 138,419.91+51,635.84=190,055.75

- 190,055.75+53,196.27=243,252.02

Valor presente total (optimista) = US$243,252.02

VAN optimista = 243,252.02-150,000=US$93,252.02

Interpretación: buen upside si las condiciones mejoran.

5.5. Umbral mínimo (nivel de flujos necesario para VAN = 0)

Se puede encontrar el factor xtal que ∑PV(x⋅FCtbase)-I0=0. Esto implica:

x=I0t=1nPVtbase

Donde ∑PVtbase=194,601.61(ya calculado).

x=150,000÷194,601.61=0.7708055324…

Es decir, aprox. 77.08% del flujo base es el umbral.

Interpretación: si los flujos reales quedan por debajo del 77.08% del caso base, el VAN será negativo. Esto es una forma clara de traducir la sensibilidad en un umbral operativo.

5.6. VAN esperado con probabilidades asignadas

Si asignamos a modo ilustrativo: P(pes)=0.20, P(real)=0.60, P(opt)=0.20, entonces:

VANesperado=0.2×(-33,239.03)+0.6×44,601.61+0.2×93,252.02

Cálculo paso a paso:

- 0.2×(-33,239.03)=-6,647.806→ -6,647.81

- 0.6×44,601.61=26,760.966→ 26,760.97

- 0.2×93,252.02=18,650.404→ 18,650.40

Sumo: -6,647.81+26,760.97=20,113.16
Luego 20,113.16+18,650.40=US$38,763.56

Interpretación: el VAN esperado es positivo (US$38,763.56), pero la posibilidad de pérdida existe (20% escenario pesimista en este ejemplo).

6. Análisis de sensibilidad (univariado) — cómo enseñarlo paso a paso

Objetivo: identificar qué driver tiene mayor influencia sobre el VAN.

Procedimiento en clase:

- Mantener todo constante salvo una variable (ej. adopción).

- Variar esa variable ±10%, ±20%, ±30% y calcular VAN en cada caso.

- Repetir para otras variables (precio, OPEX, CAPEX).

- Ordenar resultados por impacto absoluto en VAN (crea el tornado chart).

Ejemplo corto: si la adopción baja 10% (es decir, flujos = 0.9 × base), recomputa VAN; comparar la caída del VAN en USD. El mayor impacto identifica la variable crítica a mitigar.

Cómo calcular elasticidad aproximada (didáctico):

Elasticidad aproximada=%ΔVAN%Δdriver

Mide cuánto % cambia el VAN por 1% de cambio en la variable.

7. Simulación Monte Carlo — explicación paso a paso y cómo realizarla en Excel o Python (para clase práctica)

Por qué usarla: transforma el análisis desde unos pocos escenarios discretos a una distribución continua de resultados, permitiendo estimar P(VAN<0), cuantiles, y la forma de la cola.

Pasos conceptuales:

- Elegir variables aleatorias (ej.: adopción, precio, OPEX) y definir su distribución y parámetros (media, desviación, mínimo, máximo, moda).

  - Adopción: distribución triangular con min, mode, max — útil cuando hay juicio experto.

  - Precio: quizá lognormal si se espera asimetría.

- Generar N iteraciones (p. ej. 5,000–20,000).

- En cada iteración: muestrear valores de las variables, construir flujos año por año (con reglas de negocio), descontar, calcular VAN.

- Analizar la distribución de VAN: media, mediana, desviación, quantiles, P(VAN<0).

Implementación en Excel (pasos concretos):

- Columna A: iteración (1..N).

- Columna B: generar un número aleatorio uniforme =RAND() y transformarlo según la distribución deseada.

  - Triangular con parámetros (a=min, c=mode, b=max):

  - =IF(RAND() < (c-a)/(b-a),

  - a + SQRT(RAND()*(b-a)*(c-a)),

  - b - SQRT((1-RAND())*(b-a)*(b-c))

  - )

(Explicar y derivar esta fórmula en clase; es la inversa de la CDF triangular).

  - Normal (si procede): =NORM.INV(RAND(), media, sd) (Excel moderno).

- Columnas siguientes: calcular flujos según las reglas (ej.: ingreso = adopción × precio × unidades potenciales).

- Última columna: VAN por iteración (usar NPV(tasa, flujos_range) - I0 o calcular manualmente como sumatoria de PVs).

- Usar Data Table o copiar fórmulas hacia abajo para N filas.

- Calcular COUNTIF(VAN_range, "<0")/N para estimar la probabilidad de pérdida.

- Visualizar histograma con Insert -> Histogram.

Implementación en Python (esqueleto para clase):

import numpy as np

N = 10000

i = 0.12

I0 = 150000

base_flows = np.array([40000,45000,55000,65000,75000])

pv_factors = np.array([(1+i)**t for t in range(1,6)])

# Ejemplo: adopcion ~ triangular(min=0.5, mode=0.8, max=1.2)

adopcion = np.random.triangular(0.5, 0.8, 1.2, size=N)

VANs = []

for j in range(N):

factor = adopcion[j]

flows = factor * base_flows

PVs = flows / pv_factors

VANs.append(PVs.sum() - I0)

VANs = np.array(VANs)

p_loss = np.mean(VANs < 0)

Explicar en clase cómo cambiar distribuciones y agregar correlación (multivariate sampling).

Interpretación: si p_loss = 0.15, entonces hay 15% de probabilidad de VAN negativo con las distribuciones elegidas; discutir si ese riesgo es aceptable o no.

8. Cómo enseñar interpretación y decisiones a partir de escenarios

- Regla sencilla para decisión:

  - Si VAN esperado > 0 y P(VAN<0)pequeño (según apetito de riesgo), proyecto aceptable.

  - Si VAN esperado > 0 pero P(VAN<0)considerable, considerar staging, reducción de CAPEX inicial, seguros.

- Umbrales de gestión: definir métricas que, si se incumplen (ej.: adopción < X% en 6 meses), activan planes de contingencia (reducir personal, renegociar licencias).

- Uso de opciones reales: si existe la posibilidad de expandir o abandonar el proyecto, valora esa flexibilidad (tópico avanzado: árbol binomial o metodología de opciones reales).

9. Ejercicios para clase (con solución esquemática)

Ejercicio 1 (básico). Con los mismos flujos y tasa 12%, calcule el VAN si la adopción real resulta ser 85% del base.
Pista: multiplica los flujos por 0.85 y repite el procedimiento de descuento.

Solución abreviada (esquema):

- Flujos = 0.85 × [40k,45k,55k,65k,75k] = [34k,38.25k,46.75k,55.25k,63.75k].

- Calcular PV año a año y sumar; restar 150k. (En clase pedir que muestren todos los pasos).

Ejercicio 2 (intermedio). Asignar distribuciones: adopción ~ triangular(0.5,0.8,1.2), precio por usuario ~ normal(media=base_price, sd=10%). Simular N=5,000 en Excel y estimar P(VAN<0). Interpretar.

(En la solución, mostrar la fórmula triangular y discutir resultados con histogramas).

10. Limitaciones metodológicas (para discutir en el aula)

- Subjetividad en probabilidades: el juicio experto puede introducir sesgo; el método Delphi reduce esto.

- Datos insuficientes: en economías con poca disponibilidad de datos, usar pilotos para calibrar.

- Eventos extremos: los modelos convencionales subestiman colas; modelar eventos extremos explícitamente (stress tests).

- Correlaciones: ignorarlas puede subestimar riesgo (p. ej., si baja la adopción también baja el precio por competencia, ambas variables empeoran juntas).

11. Recomendaciones prácticas para proyectos en Nicaragua (acción inmediata)

- Piloto rápido (3–6 meses) con métricas claras (tasa de adopción mensual, churn, satisfacción). Esto reduce la incertidumbre crítica.

- Fasea la inversión: destina 20–30% del CAPEX al piloto; el resto se libera por hitos.

- Mitiga riesgo cambiario si parte del CAPEX está en USD y los ingresos en córdobas (usar contratos en USD o cobertura si disponible).

- Documenta los supuestos y actualiza el modelo cada 3–6 meses con datos reales.

- Incluye en los contratos con proveedores cláusulas de SLA y penalizaciones que reduzcan riesgo operativo.

12. Bibliografía recomendada (para que tus estudiantes consulten)

- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2014). Principles of Corporate Finance (11ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset (3ª ed.). Wiley.

- Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2015). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (6ª ed.). Wiley/FT Press.

- Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2017). Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice (5ª ed.). Cambridge University Press.

- Clemen, R. T., & Reilly, T. (2001). Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis (2ª ed.). Duxbury Press.

- Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.

- Schoemaker, P. J. H. (1995). Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking. Sloan Management Review.

(En clase podemos discutir capítulos concretos: por ejemplo, Brealey & Myers para VAN/TIR; Damodaran para prima de país y costos de capital; Glasserman para Monte Carlo).

## 6.2 Proyección de los estados financieros y flujos de caja del proyecto

## 6.3 Estimación del punto de equilibrio

## 6.4 Estimación de la tasa de interés de oportunidad

## 6.5 Indicadores de evaluación financiera: VAN y TIR

## 6.6 Relación Costo — Beneficio (B/C)

## 6.7 Interpretación de estados financieros

# Bibliografía y Webgrafía

# GlosarioBibliografía y Webgrafía

# Glosario

# GlosarioBibliografía y Webgrafía

# GlosarioBibliografía y Webgrafía

# Glosario

# Glosario

# Glosario

# Glosario