## Caso de Estudio: Sistema de Gestión de Cultivos Agrícolas (Agricultura de Precisión)

Contexto:

El proyecto está orientado a mejorar la gestión de los cultivos agrícolas mediante el uso de tecnología de monitoreo (sensores de humedad, temperatura, etc.), con el fin de optimizar los recursos (agua, fertilizantes, etc.) y mejorar la productividad. El sistema proporcionará a los agricultores herramientas para tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real, integrando la predicción de cosechas, la gestión de recursos y la automatización del riego.

### Sprint 1: Preparación y Planificación del Proyecto

Objetivo: Recopilar toda la información necesaria, identificar a los actores clave y comenzar a planificar el desarrollo del sistema.

Tareas:

Reunión con los interesados (Stakeholders):

Objetivo: Entender las necesidades y expectativas de los agricultores y otros actores involucrados.

Acción: Organizar reuniones con representantes de organizaciones agrícolas, agricultores locales, y expertos en tecnologías agrícolas.

Identificación de Stakeholders y Actores Clave:

- Farmers (Agricultores): Los usuarios finales del sistema.

- GOBIERNO: Posible ente regulador, especialmente relacionado con políticas agrícolas o sostenibilidad ambiental.

- Expertos en Agricultura: Personas o consultores que tengan conocimientos técnicos sobre la agricultura de precisión.

- Proveedores de Tecnología (sensores, IoT): Empresas que suministran hardware o software para monitoreo de cultivos.

- Desarrolladores: Tu equipo y los estudiantes que desarrollarán el sistema.

- Usuarios finales: Agricultores que usarán el sistema en su día a día.

Determinación de Requerimientos:

Funcionales:

- Monitoreo de la humedad y temperatura del suelo.

- Alertas de riego y fertilización.

- Reportes de crecimiento de cultivos y recomendaciones.

- Integración con sensores IoT.

No Funcionales:

- Accesibilidad (fácil de usar para agricultores con poca experiencia en tecnología).

- Seguridad de los datos (protección de información sensible).

- Escalabilidad (posibilidad de agregar nuevos cultivos y sensores).

Documentación de Actores y Requerimientos:

Crear un diagrama de actores (como un Diagrama de Casos de Uso) y un Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales.

### Sprint 2: Análisis de Factibilidad

Objetivo: Analizar la viabilidad del proyecto en términos de tecnología, operaciones, economía y legalidad.

Tareas:

Factibilidad Técnica:

Análisis: Determinar si la infraestructura tecnológica necesaria (sensores, IoT, plataformas de procesamiento de datos) está disponible y es accesible.

Tecnologías: Decidir si se usará una plataforma en la nube o servidores locales, qué sensores se integrarán, si se utilizará Machine Learning para predicción de cosechas, etc.

Factibilidad Operativa:

Análisis: Evaluar si los agricultores tienen la capacidad operativa para usar el sistema (necesidades de formación y apoyo técnico).

Acción: Planificar capacitación básica en el uso del sistema y su integración con sus procesos agrícolas.

Factibilidad Económica:

Análisis: Evaluar el costo total del proyecto, desde los sensores hasta el desarrollo y mantenimiento del software.

Modelo de Costos: Estimar los costos iniciales y recurrentes, y determinar si el sistema será accesible para los agricultores.

Fuentes de financiamiento: Explorar opciones de financiamiento o subsidios, especialmente para pequeños productores.

Factibilidad Legal:

Análisis: Asegurarse de que el proyecto cumpla con las regulaciones locales relacionadas con la privacidad de datos y la sostenibilidad ambiental.

Acción: Consultar con un abogado sobre las regulaciones que afectan la recopilación de datos agrícolas y la implementación de tecnologías IoT en las zonas rurales.

Sprint 3: Diseño del Sistema

Objetivo: Diseñar la arquitectura del sistema y las funcionalidades detalladas.

Tareas:

Arquitectura del Sistema:

Base de Datos: Diseño de la base de datos para almacenar información sobre cultivos, sensores, alertas, etc.

Interfaz de Usuario: Diseño de una interfaz amigable, especialmente para usuarios que no están familiarizados con la tecnología.

Integración con Sensores IoT: Especificar cómo se integrarán los sensores de humedad, temperatura, y otros en la infraestructura.

Modelado de Casos de Uso:

Crear Diagramas de Casos de Uso para ilustrar cómo los agricultores interactuarán con el sistema (por ejemplo, registrar cultivos, consultar reportes, recibir alertas).

Flujo de Trabajo del Sistema:

Esquematizar cómo se conectarán las diferentes partes del sistema: la interfaz de usuario, la base de datos, los sensores IoT y los módulos de alerta.

Sprint 4: Desarrollo del Backend y Base de Datos

Objetivo: Desarrollar la infraestructura básica del sistema, incluida la base de datos y la integración inicial de sensores.

Tareas:

Desarrollo de la Base de Datos:

Crear las tablas necesarias para cultivos, usuarios, sensores, y datos históricos de clima y cosechas.

Desarrollo del Backend:

Implementar los servicios API que permitan a los agricultores registrar sus cultivos, consultar información sobre el estado de los cultivos, y recibir recomendaciones.

Integración de Sensores IoT:

Desarrollar la conexión entre los sensores (humedad, temperatura) y el sistema, permitiendo la recolección automática de datos.

### Sprint 5: Desarrollo del Frontend

Objetivo: Crear la interfaz de usuario donde los agricultores podrán interactuar con el sistema.

Tareas:

Desarrollo de la Interfaz de Usuario (UI):

Crear pantallas para la visualización de cultivos, monitoreo de sensores, generación de reportes y configuración de alertas.

Pruebas de Usabilidad:

Realizar pruebas con agricultores para asegurarse de que la interfaz sea fácil de usar y comprensible.

### Sprint 6: Pruebas y Validación

Objetivo: Validar que el sistema funciona correctamente y cumple con los requisitos establecidos.

Tareas:

Pruebas de Funcionalidad:

Verificar que todas las funcionalidades (registro de cultivos, monitoreo de sensores, alertas) funcionen correctamente.

Pruebas de Integración:

Asegurarse de que el sistema se integre bien con los sensores y otros componentes del hardware.

Pruebas de Usabilidad:

Validar con los agricultores que el sistema sea fácil de usar y que sus necesidades estén cubiertas.

### Sprint 7: Despliegue y Retroalimentación Final

Objetivo: Desplegar el sistema en un entorno real y recibir retroalimentación de los usuarios.

Tareas:

Despliegue:

Implementar el sistema en un ambiente de producción para que los agricultores lo utilicen en tiempo real.

Recolección de Retroalimentación:

Obtener comentarios de los usuarios finales sobre la funcionalidad y la experiencia general del sistema.

Ajustes y Mejoras:

Realizar ajustes basados en la retroalimentación para mejorar la usabilidad y eficiencia del sistema.