Guía Didáctica de Unidad

Estimación para Proyectos de Software, Unidad II

Contenido

Introducción	3

Objetivos Específicos	3

Orientaciones Específicas	4

Esquema de Trabajo Independiente	4

Actividades de Aprendizaje	5

# Introducción

Una de las tareas más complejas, pero de vital importancia en la gestión de todo proyecto de desarrollo de software es la estimación de esfuerzo y costo, es causa frecuente de errores y puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso de los proyectos.

Una estimación de proyectos de software puede tener diversos fines, analizar la viabilidad económica de un proyecto, elaborar una propuesta de servicios, determinar con exactitud el presupuesto de un proyecto luego que ha sido aprobado, determinar el precio de un software, entre otros. Dependiendo del grado de exactitud que necesitemos, aplicaremos un método u otro.

Existen diversas técnicas de estimación de software, las que utilizan el juicio de experto, analogías por medio de comparación con proyectos anteriores y también están los modelos de estimación de proyectos de software como COCOMO II, análisis de puntos de función y COSMIC. En este artículo te presentamos 10 técnicas de estimación de software.

# Objetivos Específicos

- Entender los conceptos de estimación en proyectos de software.

- Conocer las técnicas de descomposición.

- Conocer los modelos empíricos de estimación de costo.

- Aplicar estimaciones a un proyecto de software. Determinar la continuidad de una función en número hacienda uso de las tres condiciones fundamentales para tal fin.

# Orientaciones Específicas

La necesidad de obtener datos objetivos que permitan evaluar, predecir y mejorar la calidad del software, así como el tiempo y coste de desarrollo del mismo es imprescindible para garantizar resultados satisfactorios; evidenciándose la importancia de la medición del software. El valor de las mediciones aumenta cuando se realiza sobre modelos construidos en las primeras fases del proyecto ya que los resultados obtenidos permiten tenerlo bajo control en todo momento y corregir a tiempo posibles desviaciones. La continua proliferación de métricas y el gran volumen de datos que se maneja han puesto de manifiesto que las técnicas clásicas de análisis de datos son insuficientes para lograr los objetivos perseguidos. Específicamente los métodos de medición de tamaño tienen ciertas limitaciones, debido a que muchos de los resultados no son lo necesariamente satisfactorios y adecuados para algunos tipos de software. Algunos de los problemas más significativos están vinculados con la objetividad y la fiabilidad; la utilización del factor de ajuste; la precisión y la medición en distintas fases de desarrollo. En este documento se da una visión general del proceso de estimación del software. Se indican algunos fundamentos y se le ubica dentro de la gestión de proyectos de software. Se divide la estimación, en predicción del tamaño, del esfuerzo y del tiempo empleado para realizar el proyecto. Se hace especial énfasis, en los modelos propuestos por Barry Boehm y Watts Humphrey para estimar la duración de proyectos de software tratando de buscar puntos en común para una posible integración entre ellos.

En esta guía encontrará el objetivo que se busca conseguir durante la unidad, y en el siguiente apartado tendrá una tabla especificando cada actividad con su fecha de inicio y finalización correspondiente, el propósito de dicha tabla es que pueda organizarse de modo que consiga cumplir con las metas establecidas, para ello se le recomienda hacer uso del calendario en el aula virtual o usar un organizador de su elección, de modo que le saque el mayor provecho posible a cada actividad.

Se le recomienda cumplir con las fechas para evitar penalizaciones en sus actividades sumativas, además ello le permitirá compartir con la comunidad de estudiantes y así retomar aportes de los compañeros que mejoren su desempeño, y en ese proceso de socialización se debe mantener el respeto y la tolerancia en casos en que se manifiesten opiniones distintas.

Esquema de Trabajo Independiente Específicas  Aprendizajes

| Semana | Actividades | Inicio | Finalización (Entrega) |
| --- | --- | --- | --- |
| #03 | Entregable #01: Errores en la estimación de un proyecto | 12 nov | 19 nov |
| #04 | Entregable #02: Administración de recursos en un proyecto de software | 19 nov | 26 nov |
| #05 | Entregable #03: Plan de actividades para la creación de un software | 26 nov | 03 dic |

Actividades de Aprendizaje Independiente Específicas  Aprendizajes

Entregable #01: Errores en la estimación de un proyecto

Para realizar esta actividad es necesario haber leído y comprendido el material didáctico proporcionado en el aula virtual, contiene diversos ejemplos sobre los sobre los distintos métodos de estimaciones de software y los criterios que usan dichos métodos para sus aplicaciones.

Recursos

Primero: Realice una lectura comprensiva del material de la unidad que encontrará en el aula virtual, en caso de que tenga dudas antes de continuar manifieste dichas interrogantes en el a través del grupo de WhatsApp

Unidad Didáctica II: Estimaciones de proyectos de software Parte I

Indicaciones – Entregable #01: Errores en la estimación de un proyecto

Con esta actividad se busca integre los conocimientos adquiridos relacionados con los conceptos de estimaciones y de descomposición para ellos se le presenta un caso en el que debe encontrar errores en la estimación de un proyecto de software y plantear posibles soluciones y recomendaciones, actuando como experto asociado al proyecto.

Caso de estudio: Para fines de análisis de los métodos descritos en la sección anterior, se utilizó el Sistema de Monitorización Automática del Sistema de Gestión de la Calidad del Reactor TRIGA Mark III. El ININ (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares) del cual se desarrolló un software cuyo objetivo es regular las actividades técnico-administrativas en el Reactor TRIGA Mark III que permite la organización operativa del personal, con el fin de evitar actividades extemporáneas y así favorecer el cumplimiento de criterios del sistema de gestión de calidad.

Descripción del sistema

Para el reactor TRIGA Mark III los procesos involucrados en el sistema de gestión de calidad, se realizan de forma manual, siendo ésta una actividad delicada obliga a postergar actividades que requieren realizarse en tiempo y forma para el funcionamiento adecuado del reactor y la seguridad del personal que se encuentra en contacto con él. Por esto, resultó de especial interés dotar al sistema de gestión de calidad, con un sistema informático que automatizara los procesos involucrados a fin de mantener la certificación con las mejoras continuas y, en consecuencia, garantizar la integridad del personal, ya que, de no ser así, podría producirse un sobrecalentamiento por la falta de supervisión en éste y si fallara el extinguidor que

tiene integrado, podría ocasionar una explosión en las instalaciones (Hernández, 2013).

El Sistema de Monitorización Automática del Sistema de Gestión de la Calidad del Reactor TRIGA Mark III, es un software desarrollado en lenguaje HTML (Hypertext Markup Language) y PHP (Hipertext Preprocessor) bajo la metodología Iweb, la cual se enfoca en crear, implementar y mantener las aplicaciones de un sistema Web. Así mismo en Iweb se deben establecer y utilizar principios científicos, con un enfoque sistemático y disciplinado al desarrollar, manejar y dar mantenimiento a los sistemas y aplicaciones que se basan en Web (Rossi, 2007).

Estimación de Costos

La dinámica de aplicación de los métodos de estimación de costos consistió en seguir los pasos descritos en cada uno de los modelos propuestos. Los parámetros utilizados se describen a continuación.

- En el modelo COCOMO se contabilizó un total de 6,080 líneas de código por lo que las fórmulas aplicadas corresponden a un proyecto orgánico, asimismo se obtuvo un total de tiempo de desarrollo de 8 meses-hombre correspondientes a un esfuerzo de 1,360 horas

- En el método de puntos de función se determinó el tiempo de conteo para una aplicación desarrollada, se identificaron los alcances de la medición y los límites de la aplicación, además se realizó el conteo de las funciones de datos donde se analizaron los tipos existentes, en este caso la base de datos con un total de 24 ILF, el conteo de las funciones transaccionales dio como resultado 120 PFSA (puntos de

función sin ajustar) en este paso se contabilizaron DETs y RETs del tipo EI, EO, EQ, por consiguiente, el grado total de influencia (GTI) fue de 7. Finalmente, el valor de puntos de función ajustados fue de 197.1 con dos personas de desarrollo, para dar un resultado de 1,382.4 horas-hombre de desarrollo.

- En el modelo basado en puntos de casos de uso se contabilizaron 6 puntos de actores y 115 puntos de casos de uso de acuerdo a su complejidad, el TFactor de factores técnicos fue de 0.715 y el EFactor defactores ambientales fue de 0.785. Tomando en cuenta los valores obtenidos y aplicando las fórmulas correspondientes resultó un esfuerzo de 1,358 horas-hombre.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos después de la aplicación de los tres métodos de estimación de costos son:

En el modelo COCOMO como entrada de información para su aplicación se contabilizaron 6,080 líneas de código en lenguaje PHP y HTML dando como resultado un esfuerzo de 1,360 horas trabajadas. En la aplicación del método de puntos de función se tomó en cuenta el número de DET’s y RET’s como entrada de información, así como EI, EO, EQ, ILF, EIF. Otro dato importante es que trabajaron dos personas en el desarrollo del sistema de información dando como resultado un total de 1,382.4 horas-hombre trabajadas como esfuerzo en total por ambos desarrolladores. Lo que equivale a 172.8 días con una jornada de trabajo de 8 horas cada uno. En el modelo de puntos de casos de uso se utilizaron como datos de entrada los casos de uso pertenecientes a UML y los factores técnicos y ambientales, dando como resultado un esfuerzo de 1,358 horas trabajadas.

Tras la investigación por conocer el sueldo de un programador en lenguaje PHP se encontró que la revista “SG Software Guru” publicó un artículo llamado “Estudio de salarios 2014” donde da a conocer los lenguajes de programación mejor pagados en México con la siguiente información, Tabla 12.

Tomando en cuenta el valor de la mediana del pago por mes del programador en lenguaje PHP en México y aplicando esta cantidad al resultado obtenido por cada uno de los métodos. Se tiene que el pago por hora trabajada es de $102, entonces el costo total del proyecto según los métodos de estimación de costos aplicados sería.

- Modelo COCOMO: $138,720 pesos

- Método de puntos de función: $141,004.8 pesos

- Modelo de puntos de casos de uso: $138,516 pesos

Obtenidos los resultados se deduce que la estimación es correcta ya que en los tres métodos son muy aproximados

Preguntas del caso de estudio

¿Cuáles fueron los métodos de estimación aplicados al proyecto?

¿Según lo estudiado, cuál es el propósito de los métodos aplicados?

¿Cómo experto asociado al proyecto considera que los métodos aplicados son los adecuados para dicho propósito?

¿Enumere los errores cometidos en el caso de estudio?

¿Recomiende algunos métodos de estimación estudiados para aplicar al caso de estudio? Justifique

Criterios de evaluación:

- Expone sus resultados de forma clara.  20% puntos del total de la nota

- Responde las preguntas haciendo uso de los conocimientos adquiridos en la clase 25% puntos del total de la nota

- Justifica adecuadamente sus respuestas 25% puntos del total de la nota

- Reconoce errores aplicados y recomienda modelos adecuados 30% puntos del total de la nota

Aclaraciones adicionales:

- El problema debe solucionarse de forma individual

- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje, este se irá reduciendo en dependencia del porcentaje de incumplimiento del criterio, no se quitará todo de golpe por un error

- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos

- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes

Entregable #01: Errores en la estimación de un proyecto

Entregable #02: Administración de recursos en un proyecto de software

Para realizar esta actividad es necesario haber leído y comprendido el material didáctico proporcionado en el aula virtual, contiene diversos ejemplos sobre los sobre los distintos métodos de estimaciones de software y los criterios que usan dichos métodos para sus aplicaciones.

Recursos

Primero: Realice una lectura comprensiva del material de la unidad que encontrará en el aula virtual, en caso de que tenga dudas antes de continuar manifieste dichas interrogantes en el a través del grupo de WhatsApp

Unidad Didáctica II: Estimaciones de proyectos de software Parte II

Indicaciones – Entregable #02: Administración de recursos en un proyecto de software

Supongamos que nos piden hacen un sistema que implemente las principales operaciones con matrices, que tenga una interface gráfica y un reporteador. El primer paso es analizar el problema y descomponerlo en tareas que sean más fáciles de estimar. Digamos que después de un estudio a fondo, nos damos cuenta que necesitamos tres módulos o tareas específicas:

- Interface gráfica.

- Rutinas matemáticas para procesar matrices.

- Reportes

Y digamos que, en base a datos históricos, de sistemas que hayamos realizado, obtenemos los siguientes estimados.

| Módulo | LOC estimadas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Optimista | Medio | Pesimista | Esperado |
| Interface gráfica | 1,500 | 1,900 | 4,000 | 1,300 |
| Rutinas matemáticas | 2,000 | 5,200 | 7,000 | 5q,300 |
| Reportes | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |

Si en base a los datos históricos sabemos que tenemos una productividad media de 500 LOC/hombre-mes, podemos calcular que el esfuerzo de desarrollar el sistema será de (7,400 / 500) = 15 hombres-mes (siempre hay que redondear hacia arriba). Y si cada hombre-mes cuesta $10,000 (entre sueldos y gastos extras), entonces el costo del sistema será de $150,000.

Criterios de evaluación:

- Expone sus resultados de forma clara.  30% puntos del total de la nota

- Resuelve el problema haciendo uso de los conocimientos adquiridos en la clase 70% puntos del total de la nota

Aclaraciones adicionales:

- El problema debe solucionarse en tríos

- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje, este se irá reduciendo en dependencia del porcentaje de incumplimiento del criterio, no se quitará todo de golpe por un error

- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos

- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial

- correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes

Entregable #02: Administración de recursos en un proyecto de software

Entregable #03: Plan de actividades para la creación de un software

Para realizar esta actividad es necesario haber leído y comprendido el material didáctico proporcionado en el aula virtual, contiene diversos ejemplos sobre los sobre los distintos métodos de estimaciones de software y los criterios que usan dichos métodos para sus aplicaciones.

Recursos

Primero: Realice una lectura comprensiva del material de la unidad que encontrará en el aula virtual, en caso de que tenga dudas antes de continuar manifieste dichas interrogantes en el a través del grupo de WhatsApp

Curso gratis trello 2021 | Organiza tus Proyectos y Tareas

Indicaciones – Entregable #03: Plan de actividades para la creación de un software

Elija uno de los proyectos propuestos por el docente, elabore un modelo y planifique su desarrollo usando trello.

Proyectos propuestos:

- Sistema de venta de boletos en un estudio

- Sistema de reserva de mesas en un restaurante

- Sistema de control de medicinas en un paciente

- Registro de consumo de calorías diarias

Criterios de evaluación:

- Expone sus resultados de forma clara.  30% puntos del total de la nota

- Resuelve el problema haciendo uso de los conocimientos adquiridos en la clase 70% puntos del total de la nota

Aclaraciones adicionales:

- El problema debe solucionarse en tríos

- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje, este se irá reduciendo en dependencia del porcentaje de incumplimiento del criterio, no se quitará todo de golpe por un error

- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos

- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial

- correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes

Entregable #03: Plan de actividades para la creación de un software