Unidad Didáctica

Gestión de Riesgo de Proyectos de Software, Unidad III

Índice de Contenido

Contenido

Introducción	3

Desarrollo de Contenidos	4

Tipos de riesgos	4

Identificación de riesgos	6

Bibliografía y Webgrafía	12

Glosario	12

# Introducción

Las organizaciones cada vez están siendo más conscientes de la importancia de gestionar riesgos en proyectos de software y en general, en proyectos tecnológicos.

Este cambio se ha dado principalmente a partir de las experiencias que han vivido grandes compañías por no haber gestionado los riesgos y que les representó pérdidas tanto financieras como reputacionales. En general, en estos casos el factor común fue la falta de planeación y anticipación a los posibles eventos adversos que cada proyecto puede presentar en sus diferentes etapas.

En los análisis retrospectivos de los proyectos evaluados se identificaron falencias en la gestión de riesgos y esto para los proyectos tecnológicos, específicamente para el desarrollo de software, puede significar problemas y deficiencias en las etapas de planeación y ejecución, así como para dar respuesta a hechos inesperados, que son inherentes a la naturaleza de estos proyectos porque están en entornos de alta incertidumbre.

En línea con esto, según un estudio realizado por el Project Management Institute (PMI), la mala administración del riesgo es un factor determinante que obstaculiza el logro de los objetivos de un proyecto. Por eso, la gestión de riesgos en proyectos de software cada vez cobra mayor relevancia como mecanismo de anticipación y aprovisionamiento para tener una gestión de proyectos más proactiva que reactiva y de esta forma, poder incrementar la tasa de éxito en todas sus ejecuciones.

# Desarrollo de Contenidos

## Tipos de riesgos

Los objetivos de la gestión de riesgos son identificar, dirigir y eliminar las fuentes de riesgo antes de que empiecen a afectar a la finalización satisfactoria de un proyecto software.

El riesgo siempre implica dos características:

- Incertidumbre: el acontecimiento que caracteriza al riesgo puede o no puede ocurrir.

- Pérdida: si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias no deseadas o pérdidas.

Para cuantificar el nivel de incertidumbre y el grado de pérdidas asociado con cada riesgo se consideran diferentes categorías de riesgos:

- Riesgos del proyecto:  o Afectan a la planificación temporal y al coste del proyecto. o Identifican problemas potenciales de presupuesto, calendario, personal, recursos.

- Riesgos técnicos:  o Amenazan la calidad y la planificación temporal del software que hay que producir. o Identifican posibles problemas de diseño, implementación, interfaz, verificación y mantenimiento.

- Riesgos del negocio: o Amenazan la viabilidad del software. o Los principales riesgos de negocio son:

- Riesgo de mercado

- Riesgo estratégico

- Riesgo de ventas

- Riesgo de dirección

- Riesgo de presupuesto

Se puede hacer otra categorización de los riesgos en función de su facilidad de detección:

- Riesgos conocidos: son aquellos que se pueden predecir después de una evaluación del plan del proyecto, del entorno técnico y otras fuentes de información fiables.

- Riesgos predecibles: se extrapolan de la experiencia de proyectos anteriores.

- Riesgos impredecibles: pueden ocurrir, pero es extremadamente difícil identificarlos por adelantado.

La gestión continuada de los riesgos permite aumentar su eficiencia:

- Evaluar continuamente lo que pueda ir mal

- Determinar qué riesgos son importantes o Implementar estrategias para resolverlos

- Asegurar la eficacia de las estrategias

Elementos de la gestión de riesgos:

Estimación de riesgos:

- Identificación de riesgos: lista de riesgos capaces de romper la planificación del proyecto.

- Análisis de riesgo: medición de la probabilidad y el impacto de cada riesgo, y los niveles de riesgo de los métodos alternativos.

- Priorización de riesgos: lista de riesgos ordenados por su impacto.

Control de riesgos:

- Planificación de la gestión de riesgos: plan para tratar cada riesgo significativo.

- Resolución de riesgos: ejecución del plan.

- Monitorización de riesgos: comprobación del progreso del control de un riesgo e identificación de la aparición de nuevos riesgos.

## Identificación de riesgos

Después de entender la importancia de gestionar los riesgos en proyectos tecnológicos y de software, conoce algunos conceptos básicos de la administración de riesgos y cómo puedes implementarla de forma fácil en este tipo de proyectos.

Para empezar, es válido decir que la gestión de riesgos puede ser definida y adaptada a la estrategia de cada organización. El objetivo de esta disciplina es identificar, abordar y mitigar elementos de riesgo antes de que se conviertan en una amenaza para la ejecución exitosa de un proyecto y para el logro de los objetivos planteados.

Así mismo, permite identificar y gestionar eventos positivos que puedan convertirse en fortalezas u oportunidades para el proyecto.

Un elemento clave a resaltar es la identificación, actividad que está relacionada con la fase de planeación de los proyectos, en la que es importante identificar la mayoría de riesgos, aunque se recomienda hacerlo durante todo el ciclo de vida del proyecto.

- Constituye un intento sistemático para especificar las amenazas al plan del proyecto.

- Las incertidumbres sobre diferentes características del proyecto se transforman en riesgos que pueden ser descritos y medidos.

- Un método para identificar los riesgos es crear una lista de comprobación de elementos de riesgo que debe contener dos categorías de riesgos

Riesgos específicos del producto: para identificarlos se examina el plan del proyecto y la declaración del ámbito del software.

Riesgos genéricos: Son comunes a todos los proyectos de software. Para identificarlos se crean las siguientes subcategorías:

- Tamaño del producto

- Impacto en el negocio

- Características del cliente

- Definición del proceso

- Entorno de desarrollo

- Tecnología a construir

- Tamaño y experiencia de la plantilla.

Análisis de riesgos

Es el proceso de examinar los riesgos en detalle para determinar su extensión, sus interrelaciones y su importancia.

Las actividades básicas son:

- Evaluación: mejor comprensión del riesgo. Se cuantifican los siguientes conceptos:

- Impacto: pérdida que ocasiona el riesgo.

- Probabilidad: probabilidad de que ocurra el riesgo.

- Marco de tiempo: periodo de tiempo en el que es posible mitigar el riesgo.

Para esta identificación y posterior análisis de los riesgos, actualmente existen diferentes prácticas o herramientas, algunas de estas son:

- Método de observación basado en la revisión de la documentación existente del proyecto y análisis de históricos de proyectos similares.

- Tormenta de ideas.

- Juicio de expertos.

- Taxonomía de riesgos.

- Diagrama de Ishikawa.

- Entrevistas y grupos focales.

Taxonomía de riesgos y observación

La herramienta taxonomía de riesgos permite realizar una clasificación de los riesgos, facilitando así el proceso de identificación. Si bien cada organización o proyecto puede definir esta categorización, a continuación se propone una clasificación sencilla que puede ser útil para quienes no tengan mucha experiencia en este tema.

La clasificación que se plantea está basada en elementos o características de los proyectos de software en general y que son claves para la identificación de los riesgos:

- Complejidad tecnológica.

- Entorno organizacional.

- Equipo de trabajo.

- Planificación y control.

- Requerimientos.

- Usuarios.

A partir de esto, la identificación comienza con el proceso de observación y valoración de la información del proyecto, así como de la organización o las organizaciones que participan en este.

Generalmente existen dos tipos de riesgos en proyectos de software: riesgos comunes que se presentan en todo proyecto y riesgos específicos.

Para los riesgos comunes se pueden utilizar listados estándares disponibles en el medio y a partir de un análisis adecuado, seleccionar los que apliquen a cada proyecto. Por su parte, para los riesgos específicos se describen aquellos ítems que diferencian el proyecto y con estos se identifican los riesgos.

Durante el proceso de observación, algunas de las preguntas que pueden hacerse para centrar la atención en los elementos claves del riesgo son:

- ¿Qué podría suceder?

- ¿Cuál sería el efecto/impacto en los objetivos del proyecto?

- ¿Cuándo, dónde, por qué y cuál es la probabilidad de que ocurran estos riesgos (positivos o negativos)?

- ¿Quién puede estar involucrado o impactado?

- ¿Cuál puede ser la fuente del riesgo?

Riesgos más comunes en los proyectos de software

En la gestión de riesgos de proyectos de software es importante considerar los siguientes riesgos que pueden presentarse en cada uno de los elementos mencionados en la taxonomía:

Complejidad tecnológica

- Desconocimiento de la tecnología base del proyecto.

- Necesidad de tecnología inmadura.

- Alto nivel de complejidad técnica.

- Integraciones con sistemas externos desconocidos.

Entorno organizacional

- Continuos cambios en el entorno organizacional.

- Conflictos entre los departamentos o áreas de la organización.

- Falta de involucramiento de los sponsor del proyecto.

- Fuerte presión en el proyecto por parte de los directivos.

Equipo de trabajo

- Perfiles inadecuados en el equipo.

- Falta de experiencia del líder de equipo.

- Alta rotación del personal.

- Falta de claridad en los roles.

- Tamaño inadecuado del equipo.

Planificación y control

- Estimación inadecuada del tiempo de ejecución.

- Los objetivos del proyecto no son realistas.

- Planeación y compromisos de entrega sobre alcances sin mucho detalle.

- Falta de actividades de seguimiento oportunas.

Requerimientos

- Falta de claridad por parte del equipo de trabajo sobre las necesidades del cliente.

- Alta variación de los requerimientos.

- Falta de una adecuada priorización.

- Falta de claridad en los requerimientos.

Usuarios

- Falta de compromiso por parte del cliente con el proyecto.

- Solicitud de cambios continuamente sin evaluar el valor.

- Falta de formación adecuada por parte de los usuarios en el uso del producto.

- Falta de apertura al cambio.

¿Cómo evitar la materialización de estos riesgos?

Luego de identificar los riesgos a los que están expuestos los proyectos de software, lo siguiente es establecer estrategias que permitan anticiparse y evitar la materialización de estos. Para hacerlo se deben tener en cuenta estas otras etapas de la gestión de riesgos:

- Priorización y evaluación de los riesgos a través de las variables de impacto y frecuencia.

- Tratamiento del riesgo según la priorización realizada en la etapa anterior. Aquí se deben proponer planes de acción que permitan modificar los riesgos, las acciones pueden ser para:

- Mitigar.

- Transferir.

- Evitar.

- Aceptar.

Adicional a estas etapas, es necesario llevar a cabo las siguientes acciones para que la gestión de riesgos en los proyectos de software sea realmente adecuada y genere el impacto deseado:

- Definir el plan de gestión de riesgo y establecer la estrategia y los métodos que se van a utilizar.

- Alinear el plan de riesgos con el contexto de la organización y del proyecto tecnológico o de software.

- Involucrar a la gerencia del proyecto y de la organización en el plan estratégico.

- Involucrar a todos los miembros del equipo.

- Mantener una visibilidad permanente de todos los interesados en el proceso de gestión de riesgos.

- Establecer planes de acción para el correcto y oportuno tratamiento de los riesgos.

- Definir una herramienta de documentación y gestión de la información del proceso de gestión de riesgos que permita una adecuada trazabilidad y visibilidad.

Por último, al gestionar los riesgos en proyectos de software el uso de herramientas tecnológicas ayuda a facilitar la implementación y adaptación de esta estrategia. Pirani Riskment Suite, por ejemplo, permite llevar a cabo todas las etapas de la gestión de riesgos (identificación, análisis, monitoreo y tratamiento) de una manera simple y eficiente, además, tiene una versión gratuita en la que se puede parametrizar en pocos pasos la matriz de riesgos y registrar procesos, riesgos y controles.

# Bibliografía y Webgrafía

https://www.piranirisk.com/es/blog/gestion-de-riesgos-proyectos-de-software

https://sites.google.com/site/gestiondeproyectossoftware/unidad-3-planificacion-de-proyecto/3-5-1-tipos-de-riesgos

# Glosario