Unidad Didáctica

Gestión de Riesgo de Proyectos de Software, Unidad III

Índice de Contenido

Contenido

Introducción	3

Desarrollo de Contenidos	4

Tipos de riesgos	4

Identificación de riesgos	6

Bibliografía y Webgrafía	12

Glosario	12

# Introducción

Las organizaciones cada vez están siendo más conscientes de la importancia de gestionar riesgos en proyectos de software y en general, en proyectos tecnológicos.

Este cambio se ha dado principalmente a partir de las experiencias que han vivido grandes compañías por no haber gestionado los riesgos y que les representó pérdidas tanto financieras como reputacionales. En general, en estos casos el factor común fue la falta de planeación y anticipación a los posibles eventos adversos que cada proyecto puede presentar en sus diferentes etapas.

En los análisis retrospectivos de los proyectos evaluados se identificaron falencias en la gestión de riesgos y esto para los proyectos tecnológicos, específicamente para el desarrollo de software, puede significar problemas y deficiencias en las etapas de planeación y ejecución, así como para dar respuesta a hechos inesperados, que son inherentes a la naturaleza de estos proyectos porque están en entornos de alta incertidumbre.

En línea con esto, según un estudio realizado por el Project Management Institute (PMI), la mala administración del riesgo es un factor determinante que obstaculiza el logro de los objetivos de un proyecto. Por eso, la gestión de riesgos en proyectos de software cada vez cobra mayor relevancia como mecanismo de anticipación y aprovisionamiento para tener una gestión de proyectos más proactiva que reactiva y de esta forma, poder incrementar la tasa de éxito en todas sus ejecuciones.

# Desarrollo de Contenidos

## Proyección o estimación del riesgo

Para cada riesgo intenta medir la probabilidad y las consecuencias de que ocurra. El jefe de proyecto realiza cuatro actividades de proyección de riesgo.

- Establecer la probabilidad del riesgo.

- Definir las consecuencias del riesgo.

- Estimar el impacto del riesgo en el proyecto y el producto. Hay tres factores que afectan a las consecuencias probables de un riesgo, si ocurre:

- Naturaleza. Son los problemas que pueden pasar si ocurre el riesgo.

- Alcance. Combina la severidad o gravedad del problema y su distribución (el porcentaje del proyecto que es afectado o cuántos clientes serán perjudicados).

- Tiempo. Considera cuándo y por cuánto tiempo se dejará sentir el impacto del riesgo.

- Estimar la exactitud global de la proyección del riesgo.

La técnica más sencilla para la proyección del riesgo es desarrollar una tabla de riesgo. Para elaborarla hay que seguir los siguientes pasos:

- En la primera columna se listan todo los riesgos en desorden.

- En la segunda columna se pone la categoría del riesgo.

- En la tercera columna se pone la probabilidad estimada del riesgo. Puede ser estimada por consenso, o individualmente y sacar un promedio.

- En la cuarta columna se pone el impacto del riesgo, 1 - catastrófico, 2 - crítico, 3 - marginal, 4 - despreciable.

- La quinta columna apunta a un plan RM3 o RMMM (plan de reducción, supervisión y administración del riesgo).

- Se ordena la lista por probabilidad e impacto.

- Se dibuja una línea de corte. Los riesgos que queden encima de la línea serán a los que se les preste atención. Los que queden debajo de la línea serán reevaluados y tendrán una prioridad de segundo orden.

# Bibliografía y Webgrafía

https://sites.google.com/site/gestiondeproyectossoftware/unidad-3-planificacion-de-proyecto/3-5-2-identificacion-impacto-y-proyeccion-del

# Glosario